РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239

28.12.2022 г.                                                                            с. Дубовское

Об утверждении плана реализации

Муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Дубовского сельского поселения» на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрации Дубовского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения» на 2022 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

5-19-72

Приложение

к постановлению

Администрации

Дубовского

сельского поселения

от 28.12.2021 г. №239

План

реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Дубовского сельского поселения»  на 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Повышение удовлетворенности населения Дубовского сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по подготовке и разработке ПСД, а также разработка дизайн-проекта благоустройства общественных территорий Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | увеличение количества благоустроенных общественных территорий Дубовского сельского поселения | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Расходы на мероприятия по проведению строительного контроля, а так же авторского надзора за выполнением работ по общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов (благоустройство) | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | выполнение качественных работ по благоустройству общественных территорий | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 Реализация программ формирования современной городской среды (Субсидии на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий) | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовской области, Дубовский район, пл. Павших борцов | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие подпрограммы повышение уровня благоустройства территории Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Повышение удовлетворенности населения Дубовского сельского поселения уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Дубовского сельского поселения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Повышение удовлетворенности населения Дубовского сельского поселения уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Контрольное событие подпрограммы поддержание дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведение их в соответствие с современными требованиями комфортности | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства | Повышение удовлетворенности населения Дубовского сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |