РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312

от 01.11.2024 г.                                                                            с. Дубовское

Об утверждении отчета об

исполнении плана реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

по итогам 9 месяцев 2024 года

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 24.01.2018 г № 31 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Дубовского сельского поселения» Администрация Дубовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации по муниципальной программе Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 года № 252 «Об утверждении муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (в соответствии с планом реализации  муниципальной программы на 2024 год, утвержденным постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 29.12.2023 № 456) по итогам исполнения за 9 месяцев 2024 года согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства Администрации Дубовского сельского поселения.

Глава  Администрации

Дубовского  сельского поселения                                           Н.С. Лавренова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов   5-19-72

### Приложение

к постановлению Администрации

Дубовского сельского поселения от 01.11.2024 г № 312

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения: «Развитие транспортной системы»

по итогам 9 месяцев 2024 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> |  | Результат реализации (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,7 | 517,7 | 219,8 | 297,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1 содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Выполнены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог рамках Соглашения между Администрацией Дубовского района и администрацией сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на осуществление расходов, связанной с обеспечением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения . (Исполнены муниципальные контракты на зимнее содержание автомобильных внутрипоселковых дорог на сумму 147,3 тыс. рублей.) |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 | 517,7 | 517,7 | 219,8 | 297,9 (исполнение запланировано на IV квартал) |  |  |  |  | 517,7 | 517,7 | 140,0 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,2 | 1 453,2 | 1 006,2 | 447,0 |  |  |  |  | 517,7 | 517,7 | 140,0 | - |
| 2.2.1 | Основное мероприятие 2.1 установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | дорожные знаки, необходимые для установки на дорогах |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2 мероприятия по изготовлению проекта организации дорожного движения | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки. |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятие по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | Выполнен комплекс работ по обустройству пешеходного перехода ИДН, установке дорожных знаков, светофорных объектов Т.7,нанесению горизонтальной дорожной разметки, установке металлического пешеходного ограждения. Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1 419,2 | 1 419,2 | 972,2 | 447,0 (исполнение запланировано на IV квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  |  |  |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | X |  | X |  |  | X | X | 1 970,9 | 1 970,9 | 1 226,0 | 744,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник сектора по благоустройству, социальному развитию и вопросам муниципального хозяйства |  | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Дубовского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

- (итоги 9 месяцев 2024 года)

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 г № 252 «Об утверждении  муниципальной программы Дубовского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в местном  бюджете предусмотрено 1 970,9 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 заключено 7 муниципальных контракта на сумму 1 371,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 226,0 тыс. рублей или 62,2% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Дубовского сельского поселения  от 24.01.2018 № 30 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дубовского сельского поселения» постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 29.12.2023 № 456 утвержден план реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2024 год предусмотрено 517,7 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 заключено 4 муниципальных контрактов на сумму 219,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 219,8 тыс. рублей,  или 42,5% к плановым назначениям.

В рамках подпрограммы 1 в 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, срок выполнения которых не наступил. Мероприятия реализуются без отставания от графиков.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании 1 контрольного события.

По итогам 9 месяцев 2024 года  достигнуты промежуточные результаты:

Выполнены работы по зимнему содержанию внутрипоселковых дорог, скашивание травы на обочинах и откосах автомобильных дорог.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год предусмотрено 1 453,2 тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.10.2024 заключено 3 муниципальных контракта на сумму 1 151,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 006,2 тыс. рублей,  или 69,2% к плановым назначениям.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании 1 контрольного события, которое исполнено в срок.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы

Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2024 год по итогам 9 месяцев 2024 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения.