Приложение

к Отчету о ходе реализации

муниципальной программы

Дубовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 1 полугодие 2025 года

**Пояснительная информация**

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год по итогам

1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Дубовского сельского поселения от 09.11.2018 № 252.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является – Администрация Дубовского сельского поселения (далее – Администрация).

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено **597,1** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **597,1** тыс. рублей. Фактическое освоение средств местного бюджета по итогам 1 полугодия 2025 года составило **340,5** тыс. рублей или **57,0** процента от объема, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден в редакции от 28.04.2025 (далее – «план реализации»).

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения»;

комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение двух показателей муниципальной программы, в том числе:

показатель 1 – «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» целевое значение на 2025 год – 55 процентов;

показатель 2 – «Содержание внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог по элементам благоустройства (приобретение, установка, содержание дорожных знаков)» целевое значение на 2025 год – 70 процентов.

По итогам 1 полугодия 2025 года фактические значения:

- по показателю 1 составили 55 процента,

- по показателю 2 составили 70 процентов.

Риски недостижения целевых значений показателей в установленные сроки отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Дубовского сельского поселения»** (далее – «комплекс процессных мероприятий 1») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **430,8** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **430,8** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1  полугодия 2025 года составило **174,2** тыс. рублей или **30,9** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 1 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятия (результатов), находящихся на исполнении, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 1 оценивается в 2025 году на основании **4** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **2** контрольных точек.

**Контрольная точка** «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута в установленный срок – 18.03.2025. Подтверждающие документы – муниципальные контракты по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них в количестве 8 единиц.

**Контрольная точка** «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута в установленный срок – 10.07.2025. Подтверждающие документы - информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

Достижение **2** контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) **комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Дубовского сельского поселения**» (далее – «комплекс процессных мероприятий 2») в 2025 году муниципальной программой предусмотрено **166,3** тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – **166,3** тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило **166,3** тыс. рублей или **100,0** процентов.

В рамках комплекса процессный мероприятий 2 в 2025 году предусмотрено **1** мероприятие (результат), исполнено ранее установленного срока, в настоящий момент риски отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессный мероприятий 2 оценивается в 2025 году на основании **3** контрольных точек.

По итогам 1 полугодия 2025 года в установленный срок достигнуто **3** контрольные точки.

**Контрольная точка** «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)», достигнута ранее установленного срока – 10.07.2025. Подтверждающий документ - муниципальный контракт № 69 на установку дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения от 16.05.2025. Муниципальный контракт № 73 от 22.05.2025г. - услуги по диагностике и ремонту автономного мигающего светофора, автономных фонарей на солнечных батареях. По содержанию автомобильных дорог (зимнее, летнее) заключено.

**Контрольная точка** «Информация о ходе выполнения работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута ранее установленного срока – 10.10.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

**Контрольная точка** «Информация о завершении работ по объектам, запланированным к реализации», достигнута ранее установленного срока – 20.12.2025. Подтверждающий документ информационная справка Администрации Дубовского сельского поселения от 14.07.2025 № б/н.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2025 года не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения значений показателей.

Процент освоения обусловлен выполнением мероприятий и основных видов работ в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами во II полугодие текущего года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |