АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

№ 17

«   25 » марта      2014 г.                                                                    с.Дубовское

О внесении изменений в

Распоряжение  от 20.02.2014  №9

«Об  утверждении плана по

благоустройству населенных

пунктов Дубовского

сельского поселения»

# В целях  приведения плана  мероприятий  на 2014 год по благоустройству населенных пунктов Дубовского сельского поселения в соответствие с планом организационных мероприятий  по благоустройству территорий  муниципальных образований Ростовской области, утвержденным  Заместителем  Губернатора Ростовской области  С.Ф.Трифоновым

1.Изложить  план мероприятий  на 2014 год по благоустройству населенных пунктов Дубовского сельского поселения (Приложение к распоряжению)  в новой редакции.

3. Данное распоряжение подлежит обнародованию.

4. Контроль  за исполнением  исполнения данного распоряжения возложить на заместителя главы Дубовского сельского поселения,  начальника  сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным  отношениям,  вопросам муниципального хозяйства.

Глава Дубовского

сельского поселения                                                                             Ю.В.Свинтуховский

Верно: Специалист по правовой, кадровой,

архивной работе и регистрационному учету                                   Л.В.Сизова

Приложение

к распоряжению Администрации

Дубовского сельского поселения

от    25 марта.2014 г. №  17

План мероприятий на 2014 год

по благоустройству населенных пунктов

Дубовского  сельского поселения

| №№ п/п | Наименований мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1, 11 этап (весенний с 01.03 по 31.05, летний с 01.06 по 31.08) |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по обследованию состояния прилегающих территорий предприятий и организаций всех форм собственности, частных домовладений, многоквартирных жилых домов и разноске предписаний | Постоянно | Сектор ЖКХ, Ответственные по составлению протоколов об административных правонарушениях |
| 2 | Предоставить заявку для участия во «Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное сельское (городское) поселение России» за 2013год | До 25 марта 2014г | Сектор ЖКХ |
| 3 | Заключение договоров с подрядными и обслуживающими организациями для своевременного начала работ подрядчиками по благоустройству территорий, содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения, содержанию внутридворовых территорий, сбору и вывозу мусора, твердых бытовых отходов | С 09.01.2014 по 01.04.2014гг | Сектор экономики и финансов, сектор ЖКХ |
| 4 | Организовать проведение работ по инвентаризации зеленых насаждений, произрастающих на территории поселения и составление электронных карт объектов озеленения | До 01.06.2014г | Сектор ЖКХ |
| 5 | Ревизия работы сетей уличного освещения, установка таймеров времени, замена светильников, оборудования | Январь – июнь 2014г | По договору с обслуживающей организацией сектор ЖКХ |
| 6 | Ликвидация безнадзорных собак | Февраль – март 2014г | По договору со специализированной организацией сектор ЖКХ |
| 7 | Работа с населением поселения по ликвидации мест несанкционированного размещения строительных материалов на прилегающих к домовладениям территориях | Каждая пятница | Штаб по благоустройству, специалисты поселения сектор ЖКХ |
| 8 | Вывоз сухих веток с территорий улиц, прилегающих к домовладениям территориям | март, апрель | Штаб по благоустройству, собственники домовладений, предприятий и организации, предприятия, производящие обрезку деревьев |
| 9 | Проведение «Месячника чистоты» по благоустройству с привлечением общественности, работников предприятий и организаций всех форм собственности, собственников домовладений, собственников жилых помещений в МКД | С 17.03.2014г по 18.04.2014г | Штаб по благоустройству, собственники домовладений, предприятий и организации сектор ЖКХ |
| 10 | Проведение «Дня благоустройства» с привлечением общественности, работников предприятий и организаций всех форм собственности, собственников домовладений, собственников жилых помещений в МКД | 19.04.2014г | Штаб по благоустройству, собственники домовладений, предприятий и организации сектор ЖКХ |
| 11 | Организация мероприятий по уборке мест массового отдыха в зонах лесонасаждения от твердых бытовых отходов, с ликвидацией несанкционированных мест размещения мусора и твердых бытовых отходов Проведение Акции «Сохраним леса в Ростовской области» | С 15.03.2014г по 15.04.2014г 17.05.2014г | Штаб по благоустройству, сектор ЖКХ с привлечением организаций и предприятий всех форм собственности и населения, волонтеров, школьников |
| 12 | Ямочный ремонт дорог и тротуаров | С 01.05.2014г по 20.07.2014г | Сектор ЖКХ по договору с подрядной организацией |
| 13 | Вырубка сухостойных деревьев | С 15.01.2014г по 15.04.2014г | По договору с подрядной организацией, собственники домовладений, коммуникаций, организации и предприятия сектор ЖКХ |
| 14 | Высадка деревьев, посадка цветов, ежегодный день древонасаждений | С 15.03.2014 по 15.04.2014гг День древонасаждения 12.04. 2014г | Штаб по благоустройству, собственники домовладений, предприятий и организаций всех форм собственности |
| 15 | Проведение конкурсов: среди улиц и переулков «Самая чистая улица» среди МКД на «Лучшее оформление прилегающих территорий» - среди индивидуальных жилых домов «Лучшее оформление прилегающих территорий» | С 15.04.2014г по 15.06.2014г | Штаб по благоустройству Члены жюри |
| 16 | Утверждение плана работ по подготовке к следующему отопительному периоду | До 10.04.2014г | Заместитель главы поселения |
| 17 | Принятие мер по ликвидации последствий работ по ремонту инженерных коммуникаций в зимнее время | До 25.04.2014г | Подрядные и эксплуатирующие организации Заместитель главы поселения |
| 16 | Текущий ремонт памятников, объектов малых архитектурных форм | До 01.05.2014г | Директор МБУК Ериковский СДК |
| 17 | Уборка кладбищ | До 18.04.2014г | По договору с подрядной организацией сектор ЖКХ |
| 18 | Противопожарная опашка территорий населенных пунктов, лесополос, кладбищ, дорог | Май, август 2014г | По договору с подрядной организацией, фермеры, хозяйствующие субъекты |
| 111 -1У этап (осенний с 01.09.2014г по 30.11.2014г, зимний с 01.12. 2014г по 28. 02. 2015г) |  |  |  |
| 19 | Работа с населением поселения по ликвидации мест несанкционированного размещения строительных материалов на прилегающих к домовладениям территориях | Каждая пятница | Штаб по благоустройству, специалисты поселения |
| 20 | Работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений, в том числе дикорастущей конопли | Постоянно | Штаб по благоустройству, специалисты поселения с привлечение казачества и участковых |
| 21 | Постоянная ревизия работы сетей уличного освещения, установка таймеров времени, замена светильников, оборудования | Сентябрь - декабрь 2014г | По договору с обслуживающей организацией сектор ЖКХ |
| 22 | Ликвидация безнадзорных собак | Сентябрь – октябрь 2014г | По договору со специализированной организацией сектор ЖКХ |
| 23 | Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | До 01.09.2014г | Штаб по благоустройству |
| 24 | Завершение работы по подготовке к работе в зимний период | До 01.10.2014г | Заместитель главы поселения |
| 25 | Проведение «Месячника чистоты» (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, санитарная очистка территории) с привлечением общественности, работников предприятий и организаций всех форм собственности, собственников домовладений, собственников жилых помещений в МКД | С 08.09.2014 по 10.10.2014г | Штаб по благоустройству, собственники домовладений, предприятий и организации |
| 26 | Проведение конкурсов среди индивидуальных жилых домов «Новогоднее село» и организаций всех форм собственности | С 01.12.2014г – по 01.01.2015г | Штаб по благоустройству Члены жюри |
| 27 | Расчистка проезжей части дорог и тротуаров от снега, посыпка противогололедной смесью | В течение зимнего периода | По договорам с подрядной и обслуживающей организациями сектор ЖКХ |

Верно: специалист  по правовой

и кадровой  работе                                                                  Сизова Л.В.

ЛИСТ

согласования к проекту

Распоряжения   «О внесении изменений в Распоряжение  от 20.02.2014  №9

«Об  утверждении плана по благоустройству населенных  пунктов Дубовского

сельского поселения»

Проект вносит:      .03.2014года___________________________________________

начальник  сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным  отношениям вопросам муниципального хозяйства___О.Н.Михайлова___________________________________________

(дата, должность, подпись)

Проект согласован:

Специалист  по правовой

и кадровой  работе__________________________               Сизова Л.В.

Список организаций для рассылки

______________________________________________

Дата « ____»_______________2014г

________________________Подпись руководителя сектора

внесшего проект

Проект рассмотрен:

Дата______________________                 Подпись ___________