АДМИНИСТРАЦИЯ

ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВСКОГО РАЙОНА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжение

№ 9

«   20  » февраля      2014 г.                                                                    с.Дубовское

Об  утверждении плана по

благоустройству населенных

пунктов Дубовского

сельского поселения

# В целях исполнения   Федерального  закона  Российской   Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации",  в связи с необходимостью выполнения работ по благоустройству территории населенных пунктов Дубовского сельского поселения

1.Утвердить план мероприятий  на 2014 год по благоустройству населенных пунктов Дубовского сельского поселения согласно приложению.

2.Постоянно действующему штабу принять меры  по реализации мероприятий, намеченных планом.

3. Данное распоряжение подлежит обнародованию.

4. Контроль  за исполнением  исполнения данного распоряжения возложить на заместителя главы Дубовского сельского поселения,  начальника  сектора по социальным вопросам, земельным и имущественным  отношениям,  вопросам муниципального хозяйства.

Глава Дубовского

сельского поселения                                                            Ю.В.Свинтуховский

Верно: Специалист по правовой, кадровой,

архивной работе и регистрационному учету                                   Л.В.Сизова

Приложение

к распоряжению Администрации

Дубовского сельского поселения

от    20.02.2014 г. №  9

План мероприятий на 2014 год

по благоустройству населенных пунктов

Дубовского  сельского поселения

| №№ п/п | Наименований мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 этап |  |  |  |
| 1 | Проведение работ по обследованию состояния прилегающих территорий предприятий и организаций всех форм собственности, частных домовладений, многоквартирных жилых домов и разноске предписаний | Постоянно | Сектор ЖКХ, Ответственные по составлению протоколов об административных правонарушениях |
| 1 | Заключение договоров с подрядными и обслуживающими организациями для своевременного начала работ подрядчиками по благоустройству территорий, содержанию и эксплуатации дорог, систем уличного освещения, содержанию внутридворовых территорий, сбору и вывозу мусора, твердых бытовых отходов | С 09.01.2014 по 01.04.2013гг | Сектор экономики и финансов, сектор ЖКХ |
| 2 | Расчистка проезжей части дорог и тротуаров от снега, посыпка противогололедной смесью | В течении е зимнего периода | По договорам с подрядной и обслуживающей организациями сектор ЖКХ |
| 3 | Ревизия работы сетей уличного освещения, установка таймеров времени, замена светильников, оборудования | Январь – июнь 2014г | По договору с обслуживающей организацией сектор ЖКХ |
| 4 | Ликвидация безнадзорных собак | Февраль – март 2014г | По договору со специализированной организацией сектор ЖКХ |
| 5 | Работа с населением поселения по ликвидации мест несанкционированного размещения строительных материалов на прилегающих к домовладениям территориях | Каждая пятница | Штаб по благоустройству, специалисты поселения сектор ЖКХ |
| 6 | Вывоз сухих веток с территорий улиц, прилегающих к домовладениям территориям | Февраль, март, апрель | Штаб по благоустройству, собственники домовладений, предприятий и организации, предприятия, производящие обрезку деревьев |
| 7 | Проведение месячника по благоустройству с привлечением общественности, работников предприятий и организаций всех форм собственности, собственников домовладений, собственников жилых помещений в МКД | С 15.03.2014г по 15.04.2014г | Штаб по благоустройству, собственники домовладений, предприятий и организации сектор ЖКХ |
| 8 | Организация мероприятий по уборке мест массового отдыха в зонах лесонасаждения от твердых бытовых отходов, с ликвидацией несанкционированных мест размещения мусора и твердых бытовых отходов | С 15.03.2014г по 15.04.2014г | Штаб по благоустройству, сектор ЖКХ с привлечением организаций и предприятий всех форм собственности и населения, волонтеров, школьников |
| 9 | Ямочный ремонт дорог и тротуаров | С 01.05.2014г по 20.07.2014г | Сектор ЖКХ по договору с подрядной организацией |
| 10 | Вырубка сухостойных деревьев | С 15.01.2014 по 15.04.2014гг | По договору с подрядной организацией, собственники домовладений, коммуникаций, организации и предприятия сектор ЖКХ |
| 11 | Высадка деревьев, посадка цветов, ежегодный день древонасаждений | С 15.03.2013 по 15.04.2013гг День древонасаждения | Штаб по благоустройству, собственники домовладений, предприятий и организаций всех форм собственности |
| 12 | Проведение дней благоустройства населенных пунктов Дубовского сельского поселения | 25 марта, 28 апреля | Штаб по благоустройству, собственники домовладений, предприятий и организаций всех форм собственности |
| 13 | Проведение конкурсов: среди улиц и переулков «Самая чистая улица» среди МКД на «Лучшее оформление прилегающих территорий» - среди индивидуальных жилых домов «Лучшее оформление прилегающих территорий» | С 15.04.2014г по 15.06.2014г | Штаб по благоустройству Члены жюри |
| 14 | Утверждение плана работ по подготовке к следующему отопительному периоду | До 10.04.2014г | Заместитель главы поселения |
| 15 | Принятие мер по ликвидации последствий работ по ремонту инженерных коммуникаций в зимнее время | До 25.04.2014г | Подрядные организации Заместитель главы поселения |
| 16 | Текущий ремонт памятников, объектов малых архитектурных форм | До 20.04.2014г | Директор МБУК Ериковский СДК |
| 17 | Уборка кладбищ | До 18.04.2014г | По договору с подрядной организацией сектор ЖКХ |
| 11 этап |  |  |  |
| 18 | Работа с населением поселения по ликвидации мест несанкционированного размещения строительных материалов на прилегающих к домовладениям территориях | Каждая пятница | Штаб по благоустройству, специалисты поселения |
| 19 | Работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений, в том числе дикорастущей конопли | Постоянно | Штаб по благоустройству, специалисты поселения с привлечение казачества и участковых |
| 20 | Постоянная ревизия работы сетей уличного освещения, установка таймеров времени, замена светильников, оборудования | Июнь – декабрь 2014г | По договору с обслуживающей организацией сектор ЖКХ |
| 21 | Противопожарная опашка территорий населенных пунктов, лесополос, кладбищ, дорог | Май, август 2014г | По договору с подрядной организацией, фермеры, хозяйствующие субъекты |
| 22 | Ликвидация безнадзорных собак | Сентябрь – октябрь 2014г | По договору со специализированной организацией сектор ЖКХ |
| 23 | Выявление и ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | До 01.09.2014г | Штаб по благоустройству |
| 24 | Завершение работы по подготовке к работе в зимний период | До 01.10.2014г | Заместитель главы поселения |
| 25 | Проведение месячника по благоустройству с привлечением общественности, работников предприятий и организаций всех форм собственности, собственников домовладений, собственников жилых помещений в МКД | С 19.09.2014 по 20.10.2014гг | Штаб по благоустройству, собственники домовладений, предприятий и организации |
| 26 | Проведение дней благоустройства населенных пунктов Дубовского сельского поселения | По согласованию Сентябрь – октябрь 2013г | Штаб по благоустройству. сектор ЖКХ |
| 27 | Проведение конкурсов среди индивидуальных жилых домов «Новогоднее село» и организаций всех форм собственности | С 01.12.2014г – по 01.01.2015г | Штаб по благоустройству Члены жюри |
| 28 | Выполнение работ по зимнему содержанию дорог | Ноябрь – декабрь 2014г | По договору с подрядной организацией сектор ЖКХ |

Верно: специалист  по правовой

и кадровой  работе                                                                  Сизова Л.В.